附件2

2026年粮食产地烘干设施建设项目

验收办法

一、总则

1.1 本办法依据《2026年粮食产地烘干设施建设项目实施方案》，结合各地项目实际制定。

1.2 本办法适用于2026年粮食产地烘干设施建设项目的验收工作。

1.3 由承担主体提出项目验收申请，按照“谁批复、谁验收”原则组织开展项目验收。

1.4 验收工作应由项目批复单位及时组织进行，或聘请有资质的第三方进行，要成立验收专家组。

1.5 验收专家组应对验收内容提出明确的认定意见，验收结论须经验收专家组全体成员签字同意。

1.6 验收采用打分评价方式进行，验收结果为“合格”、“不合格”，80分以上（含80分）为合格。验收不合格的项目必须限期整改，重新验收，验收合格但仍存在问题的需进一步完善。

1.7 对验收过程中发现的问题，验收专家组应提出处理意见。

二、验收要求
2.1 验收条件

按照省级方案总体要求，完成县级项目实施方案中要求的全部项目任务。

项目实施程序规范，档案资料齐全、完整，并分类立卷。
2.2 验收依据

（1）省级项目实施方案、经批复同意的县级项目实施方案。

（2）项目实施协议、遴选资料（招标资料）、相关通知文件、文字影像等技术管理资料。

（3）购置装备相关票据等。

（4）其他相关的法律、法规及技术标准。

（5）其他项目技术管理资料。

（6）本验收办法。

2.3 验收组织

项目任务全部完成、具备项目验收条件后，由项目承担主体向县级项目管理部门书面提出项目验收申请；项目管理部门组织有关专家或第三方组成验收组，对项目进行验收。

2.4 验收内容

项目验收是对项目建设任务、项目管理、资金管理等进行的验收。具体内容包括：

（1）项目任务完成情况。包括装备购置、现场展演示活动、试验考核、技术培训等内容。

（2）项目资金管理、使用情况。包括项目资金投入情况、资金使用情况、补助资金的支出范围及比例是否符合项目要求、台账及各类会计核算依据是否完整合规等。

（3）项目资料整理情况。项目实施各阶段形成的各项技术管理资料的完整性、一致性和合规性。

（4）安全生产落实情况。包括明确安全责任人、建立安全生产制度、张贴安全警示标志、现场灭火器材、人员防护装备等。

2.5 验收程序及方法

承担主体提出验收申请，项目管理部门收到验收申请后，对符合验收条件的项目开展项目验收。

成立验收组，验收组可由项目批复单位组织专家组成，也可委托第三方。

（3）听取承担主体对项目完成情况的工作汇报。

（4）对购置装备进行实地查看，检查相关项目资料。

（5）质询、讨论并形成验收意见。
2.6 验收成果及问题整改

（1）项目验收报告：由验收组逐项按照《2026年粮食产地烘干设施建设项目验收评价表》(见附表)进行验收评价，填写验收表格。项目通过验收，出具验收意见，形成验收报告（格式见附录），同时报送省、市农机管理部门。
（2）对于验收不合格的项目，验收组要书面通知承担主体，并明确存在问题、整改标准和整改时限，督促按时完成整改。整改完成后，按照本办法重新组织项目验收。

三、项目技术管理档案
3.1 项目资料由项目批复单位统一整理，装订成册，并符合如下要求：

（1）归档资料必须齐全、完整；

（2）应对档案资料进行分类、整理；

（3）应安排专人、专用场所对技术档案进行存放、管理。

3.2 项目归档资料目录详见附录中项目文件管理情况。
附录
2025年粮食产地烘干设施建设及

应急救援体系建设项目

验收报告

验收组织单位：（公章）

验收时间：XX年XX月XX日
一、项目基本情况表

	项目名称：

	项目承担单位：

	承担单位法定代表人：                          电话：

	项目建设地址：                                有无用地手续：

	验收组织单位：                

	验收组组长：           单位：                 职称（职务）：     


二、项目任务完成情况

	项目任务完成情况：

（简述示范点建设、成套装备购置、试验考核及示范演示等情况。）


三、资金使用情况

	资金任务计划
	项目补助资金：               

	资金投入情况
	总计：                   

明细：

省级项目补助资金：      万元；其中：装备引进      万元；

                                      示范演示      万元；              

承担主体自筹资金：      万元；其中：装备引进      万元；

                                基础建设      万元；

其它配套设施设备     万元；

	是否符合项目补助资金使用要求： 

（项目资金只补助方案中要求的成套装备，不补助基础建设和其它仪器设备；装备补助比例不超过装备市场售价的80%；现场演示、考核、培训等费用仅能用于现场演示、技术培训、物料补助、印制相关资料等。）


	承担主体资金台账、会计凭证、票据是否完整：

（重点查看发票的开票日期是否在任务下达之后、付款票据金额是否与合同金额、开票金额一致，购买方是否为承担主体以及资金台账和凭证是否规范完整。）



	是否存在截留、挤占、挪用、侵占、套取项目资金情况：




四、项目文件管理情况

	文件类型
	管理情况

	项目  前期
	省级计划任务下达文件及实施方案
	

	
	县级项目组织方案、主体实施方案及批复文件
	

	
	项目遴选、招标资料（会议记录、遴选招标结果、公示等）
	

	
	土地手续等其它资料
	

	实施

过程
	项目建设任务书、实施协议
	

	
	装备购置合同
	

	
	现场安装建设等影像资料
	

	
	安全生产制度及配套安全设施
	

	
	试验考核资料
	

	
	现场演示及培训资料（通知文件、宣传资料、照片影像等）
	

	资金

管理
	财务档案（含账册、票据、凭证、报表等）
	

	
	审计报告（依据当地政府要求而定）
	

	项目 验收
	验收申请
	

	项目 管理
	项目发布的动态、简报等
	

	
	项目各类总结、汇报等文字材料
	

	
	各级督导检查中发现的问题及整改资料
	


注：管理情况栏，有对应材料打“√”即可

五、验收意见

	验收结论、存在问题及整改意见（可附页）：
专家组成员签字：



	项目管理部门意见：

（盖章）

                                    年   月    日


六、项目主要参加人员名单

	序号
	姓 名
	性别
	出生年月
	技术职称
	文化程度
	工  作  单  位
	项目职责

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、项目验收组人员名单

	序 号
	验收组职务
	姓  名
	工作单位
	现从事专业
	职称职务
	签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	附表

2026年粮食产地烘干设施建设项目

验收评价表

	             县（市、区）                                   时间：    年   月   日

	序号
	验收内容
	验收方法
	分值
	验收标准（打分标准）
	得分

	1
	引进成套烘干装备
	引进成套

烘干装备
	实地走访项目承担主体，按照县级批复方案逐一查验机具型号、厂家、发票是否一致。烘干机吨位多大、烘前烘后仓容量多大；预警系统是否满足要求。
	40
	对照省级实施方案和县级批复实施方案建设内容，引进成套烘干装备、吨位、预警监测系统符合要求计40分，否则计0分。
	

	2
	烘干示范点建设
	建立烘干示范点，并达到要求的规模。
	按照省级方案要求，对照县级批复方案，实地走访、查看资料等方式查验示范点规模。
	2
	完成计2分，否则按完成情况赋分。
	

	
	
	采用清洁热源
	是否采用清洁热源
	3
	采用清洁热源计3分，否则按完成情况赋分。
	

	
	
	设置推广标识
	查看资金补助装备喷码。
	5
	项目资金补助装备喷绘“NJTGHGSS2026-**”字样计5分，否则计0分。
	

	
	
	开展试验考核
	查看试验考核报告和相关票据明细
	5
	完成试验考核报告，相关资料完成计5分，否则按完成情况赋分。
	

	3
	组织  管理
	签订建设任务书及实施协议
	查看建设任务书及实施协议
	6
	签订任务书和协议书，且内容完整计6分，缺一项计3分。
	

	
	
	项目资料及档案管理。专人专档，项目资料齐全。
	按照县级实施方案要求，查验相关资料。
	5
	专人专档、项目资料分类有序、整齐详细，纸质和电子档案齐全，且各项资料完整，完成质量好，计5分，否则按完成情况赋分。
	

	
	
	发布进展动态
	按照省级实施方案要求，查验相关资料。
	4
	按要求报送和发布，且内容完整、详实，计4分，否则按完成情况赋分。
	

	
	
	召开新机具、新技术展演示活动。
	对照县级实施方案，查看活动文件、报到册、照片、视频、信息报道等。
	5
	完成计5分，否则按完成情况赋分。
	

	
	
	安全生产体系建设
	查看安全生产制度、安全警示标志、重点区域放置灭火装备，有安全作业辅助装备，如安全绳、安全帽、防毒面具等。
	10
	制定安全生产制度计4分；完成安全标语张贴计3分，重点区域放置灭火装备，有安全作业辅助装备计3分，否则按完成情况赋分。
	

	4
	资金使用管理
	资金使用计划及资金使用支出明细。
	查看相关票据及资料
	15
	资金使用合理、规范，且符合省级方案和县级备案方案要求，计15分；支出超比例、超范围、超规定计0分。该项为一票否决项，该项计0分，验收不通过。
	

	总得分
	100
	
	



